eHealth
Wahlprojekt
Team 1:
Tarek Al Abboush, Toma Sibo, Jonathan Wermerskirch, Shabo Saliba, Annalena Gracanin
17.11.2020

---
Layout 1-spaltig 26Pt, ZAB 27pt_clipboard0
GLIEDERUNG
1. Thema
2. Kommunikationswege
3. Termine
4. Was soll geliefert werden?
5. Wie soll das Endprodukt aussehen?
6. Wer übernimmt welche Rolle?
7. Wie sind unsere Prozesse und organisatorische Absprachen?
8. Aktuelle Probleme

---
 Wie könnte eine Lösung aussehen, die DIE Wartezeiten in der Praxis minimiert und den Anmeldungsprozess optimiert, digitalisiert und vereinfacht?

---
KOMMUNIKATIONSWEGE
TEAMARBEIT
  - Gitlab
  - Trello
  - MURAL
TEAMKOMMUNKATION
  - Whatsapp
  - Big Blue Button

---
TERMINE
PRAKTIKUMSZEIT
  - Dienstag 8:15 bis 13:15 Uhr
MEETINGS
  - Freitag 17:00 Uhr
ABGABE
  - Dezember: Mockup
  - Ende Januar: MVP

---
WAS SOLL GELIEFERT WERDEN?
SOFTWARE ZUR DIGITALISIERUNG
  - Ansteckungsgefahr in der Praxis verringern
  - Entlastung der MFA
AUTOMATISIERUNG
  - Corona-Fälle werden automatisch gemeldet
  - Vermeidung von Wartezeiten durch automatische Termin- und Raumvergabe

---
WIE SOLL DAS ENDPRODUKT AUSSEHEN?
WEBSEITE
  - Patienten können sich anmelden
  - Anamnesebogen ausfüllbar
  - (Persönliche) Termine einsehbar
DATENBANK
  - Patientendaten werden gespeichert
  - Daten können von der Praxis direkt abgerufen werden

---
WER ÜBERNIMMT WELCHE ROLLEN?
PROJEKTLEITERIN
  - Annalena Gracanin
IMPLEMENTIERER / ANALYSE- UND DESIGNVERANTWORTLICHER
  - Alle
DOKUMENTATIONSVERANTWORTLICHER
  - Jonathan Wermerskirch

---
WIE SIND UNSERE PROZESSE UND ORGANISATORISCHE ABSPRACHEN
PRAKTIKUM
  - Input vom Kunden bzw. Dozent
  - Über Input diskutieren
MEETING
  - Ideen diskutieren
  - To-Dos definieren und zuweisen
UPDATES
  - Gruppenmitglieder über individuellen Fortschritt informieren
  - Ggf. nach Hilfe suchen

---
AKTUELLE PROBLEME
EINHEITLICHE IDEE
  - Jeder soll die gleiche Idee vom Endprodukt haben
ORGANISATION
  - Terminfindung
  - Milestones setzen
METHODIK
  - Welche Werkzeuge wollen wir nutzen?

---
VIELEN DANKE FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT!